1. Pielikums 
Dzīvojamo māju adrešu saraksts
	Nr. p.k.
	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju adreses
	Prioritātes pakāpe 
	
Būvniecības stadija

	1
	Vienības ielā 40, Daugavpilī
	1
	Nodošana ekspluatācijā

	2
	18.novembra ielā 319B, Daugavpilī
	1
	Nodošana ekspluatācijā

	3
	Cialkovska ielā 3, Daugavpilī
	1
	Būvdarbu pabeigšana

	4
	Kandavas ielā 23, Daugavpilī
	1
	Būvdarbu pabeigšana

	5
	Lāčplēša ielā 3, Daugavpilī
	1
	Būvdarbu sākums

	6
	Zeļinska ielā 15, Daugavpilī
	1
	Projektēšana

	7
	Aleksandra ielā 6, Daugavpilī
	1
	Projektēšana

	8
	Varšavas ielā 1, Daugavpilī
	1
	Projektēšana

	9
	Butļerova ielā 8, Daugavpilī
	2
	Projektēšana

	10
	Saules ielā 57, Daugavpilī
	2
	Projektēšana

	11
	Cietokšņa ielā 34, Daugavpilī
	2
	Projektēšana

	12
	Imantas ielā 44, Daugavpilī
	2
	Projektēšana

	13
	Lāčplēša ielā 36/38, Daugavpilī
	2
	Projektēšana

	14
	Jātnieku ielā 76, Daugavpilī
	2
	Būvdarbu sākums

	15
	Sporta ielā 2, Daugavpilī
	2
	Projektēšana

	16
	Jātnieku ielā 81, Daugavpilī
	2
	Būvdarbi plānoti     2027. gadā

	17
	Jātnieku ielā 68, Daugavpilī
	2
	Būvdarbi plānoti    2027. gadā

	18
	Viršu ielā 50, Daugavpilī
	2
	Būvdarbi plānoti    2027. gadā

	19
	Zeļinska ielā 3, Daugavpilī
	3
	Iepirkums projektēšanai

	20
	Cēsu ielā 22, Daugavpilī
	3
	Būvdarbi plānoti    2027. gadā

	21
	Jātnieku ielā 80, Daugavpilī
	3
	Būvdarbi plānoti    2027. gadā

	22
	Jātnieku ielā 86, Daugavpilī
	3
	Būvdarbi plānoti    2027. gadā

	23
	Liepājas ielā 17, Daugavpilī
	3
	Būvdarbi plānoti   2027. gadā
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