[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

20.12.2011.g.                                    145md

 ______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/145P

Par sagrautās ēkas Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanu
2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt sagrautās ēkas Aleksandra ielā 4, Daugavpilī  nojaukšanu saskaņā ar darba uzdevumu
     (pielikums Nr.1  - 1 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada  27.decembra plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. aprīlis - maijs.  

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi ;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07267

Pielikums Nr.1
Darba uzdevums
 sagrautās ēkas Aleksandra ielā 4 nojaukšanai.

1. Sakārtot teritoriju pēc ēkas nojaukšanas darbiem.
2. Izstrādāt darba veikšanas projektu ēkas nojaukšanas darbiem. 

Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu .

2. Darba projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības, ugunsdrošības normas un noteikumus.

3. Darba projektu saskaņot ar visām attiecīgām organizācijām un ar Būvvaldi.

4. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

5. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

6. Darbu izpildes termiņš – 2012.g. aprīlis-maijs.
SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   




  V.Ragele

SIA „DDzKSU” 1.NAI ēku būvinženiere                                             I.Krapunova              
 t. 654-25441 
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








