[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

18.06.2012g.                                    44md

. ______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/44P

Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25 Daugavpilī   PVC stikla pakešu logu izgatavošanu un uzstādīšanu
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      Veikt dzīvojamās mājā Šaurā ielā 25, Daugavpilī  PVC stikla pakešu logu izgatavošanu  un
      uzstādīšanu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 4 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  25.jūnija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. jūlijs - augusts.       

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

 Iepirkumu komisijas 

 priekšsēdētāja                                                                                                   V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267
Pielikums Nr.1
DARBA   UZDEVUMS

par dzīvojamo māju Šaurā iela 25 PVC stiklu pakešu

logu izgatavošanu un uzstādīšanu

	Nr.

p.k
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Koka logu bloku izjaukšana
	m2
	97.9

	2.
	PVC veramo logu (850*x1600* mm) izgatavošana un uzstādīšana
	m2
	73.4

	3.
	PVC neveramo logu (850*x1600* mm) izgatavošana un uzstādīšana
	m2
	24.5

	4.
	Ārēju palodžu lāseņu ierīkošana no cinkotā skārda 
	gab
	72

	5.
	Iekšējo logu ailu apdari un krāsojums
	m2
	31.7

	6.
	Esošo metāla režģu demontāža un montāža
	gab
	6


· Izmērus precizēt uz vietas
Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma  sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt   

darbu  apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi

par darbu apjomu neatbilstību netiks pieņemti.                

2. Darba garantija – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

3. Darba izpildes termiņš – 2012.gada jūlijs - augusts.

4. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

5. Rāmiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.4 (W/m2.k).

6. Verami logi izgatavot saskaņā ar pielikumu Nr.1.

7. Stiklopaketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.4 (W/m2.k).

8. Loga būvdziļums ne mazāk par 70 mm.

9. Ja ziemas laikā veicot termogrāfijas mērījumus tiks atklāts, ka logu piekļāvumu vietā pie sienas ir siltuma zudumi, darbuzņēmējam veikt defektu novēršanu par saviem līdzekļiem.

10. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”.

11. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietu.
SIA “DDzKSU” RTD vadītāja

          
V.Ragele

Sastādīja: SIA”DDzKSU” ēku būvinženiere


              A.Jasjukjaņeca

t.654 44986
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








