Grozījumi darba uzdevumam
 dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15 bēniņu pārseguma   siltumizolācijas ierīkošanai 
ID Nr. DDzKSU-2012/96 P
Īpašie noteikumi:
Veca redakcija:

6. Darbu izpildes termiņš – 2013.g.janvāris .
Jauna redakcija:

6. Darbu izpildes termiņš – 2013.g.jūnijs .

SIA „DDzKSU” RTD ēku būvinženieris                                              V.Visockis
 654-34977 
