UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 28.aprīlī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/33P

„Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 25, Daugavpilī, jumta kapitālais remonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 25, Daugavpilī, jumta kapitālais remonts, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 12.maijam plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  40 (četrdesmit) kalendāro dienu laikā.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

- pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kas apliecina tiesības veikt ēku būvdarbu vadīšanu;

- Pretendenta apliecinājums, ka:

- garantija uz būvniecības darbiem ne mazāk kā 5 gadi;

- remontdarbi tiks veikti ievērojot darba uzdevuma īpašo noteikumu 6.punktu un 10.punktu;

- tiks sniegts garantijas serviss (2 reizes gadā aprīlī un oktobrī jumta apsekošana).

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 25, Daugavpilī, jumta kapitālais remonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/33P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 25, Daugavpilī, jumta kapitālais remonts”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/33P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

# Darba uzdevums

Jumta kapitālais remonts ar ruļļu materiālu

Objekta adrese: dzīvojamā māja Nometņu ielā 25, Daugavpilī

| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. | Parapetu dzelzsbetona plātņu demontāža, būvgružu utilizācija Bojāto dzelzsbetona plātņu noņemšana no ventilācijas uzgalvjiem būvgružu utilizācija Ventilācijas uzgalvju nosegšana ar esošo nebojāto parapeta dzelzsbetona plātnēm Parapeta ķieģeļu mūri ( 50% augšējas rindas ) un ventilācijas uzgalvju remonts, būvgružu utilizācija Jumtu segumu noņemšana, jumtu virsmu attīrīšana ,būvgružu utilizācija Segumu izjaukšana jumta piekļāvumu vietās pie ķieģeļu sienām, ventilācijas uzgalvjiem utt., būvgružu utilizācija Veco piltuvju demontāža, būvgružu utilizācija Jumtu virsmu izlīdzināšana ar cementa-smilšu javu M100 Metāla apdares noņemšana no ventilācijas uzgalvjiem un ķieģeļu sienām, būvgružu utilizācija Dzelzbetona plātņu virsmu attīrīšana, izlīdzināšana ar cementa-smilšu javu M100 Jumta virsmu, ventilācijas uzgalvju dzelzsbetona plātņu virsmu, piekļāvumu vietu gruntēšana Jumta virsmu līmēšana ar hidroizolācijas apakšslāņu Jumta virsmu, ventilācijas uzgalvju dzelzsbetona plātņu līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu (uzkausējumā membrāna) Cinkoto metāla apdares uzstādīšana ventilācijas uzgalvjiem, ķieģeļu sienām (saskaņā ar projektu, savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) Piekļāvumu vietu līmēšana (pie ventilācijas uzgalvjiem, parapetiem, ķieģeļu sienām, kanalizācijas stāvvadiem) saskaņā ar projektu Parapetu nosegšana ar cinkotu skārdu (saskaņā ar projektu, savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) Jumta metāla norobežojuma attīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana ar alkida krāsu Cinkota skārda kupolu uzstādīšana kanalizācijas stāvvadam Lietus ūdeņu piltuvju ar sietiņu uzstādīšana Jumts virs lodžijām Jumtu segumu noņemšana, jumtu virsmu attīrīšana, būvgružu utilizācija Segumu izjaukšana jumta piekļāvumu vietās pie ķieģeļu sienām, būvgružu utilizācija Metāla apdares noņemšana no ķieģeļu sienām, būvgružu utilizācija Jumtu virsmu izlīdzināšana ar cementa-smilšu javu M100 Jumtu virsmas, piekļāvumu vietu gruntēšana Jumtu virsmu līmēšana ar hidroizolācijas apakšslāņu Jumta virsmu līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu (uzkausējumā membrāna) Piekļāvumu vietu pie ķieģeļu sienām līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu (uzkausējumā membrāna) Cinkoto metāla apdares uzstādīšana pie ķieģeļu sienām un lodžijas plātnēm (saskaņā ar projektu, savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) | m gab. gab. m3 m2 m2 gab. m2 m m2 m2 m2 m2 m m2 m m gab. gab. m2 m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m | 147 3 3 3 370 120 3 200 51.3 9.3 499.3 370 379.3 51.3 120 147 83.4 12 3 58 34 116 30 92 58 58 34 116 |

Īpašie noteikumi:

1 . Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas  patstāvīgi  apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Jumta seguma remontam virskārtai izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) SPOLIMODK – Δ 4.0 mm biezuma, vai analogu, apakškārtai- Δ 2.5mm biezuma (ar polimera stiegrošanu).

3. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

4. Darba garantija- 5 gadi.

5. Jāiesniedz garantijas perioda garantijas polise uz 5 gadiem.

6. Remontdarbus veikt 30 bez nokrišņu dienu laikā.

7.  Remonta darbu veikšanas laikā, sastādīt segto darbu  aktus, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktus uz nākamajām darbu veidiem:

-     parapeta ķieģeļu mūri remontu ( p.4 darba uzdevuma );

-     jumta virsmu attīrīšana ( p.5,20 darba uzdevuma );

- uz izlīdzinošās cementa kārtas ierīkošanu ( p.8,10,23 darba uzdevuma);

- uz jumta virsmu gruntēšanu ( p. 12,24 darba uzdevuma);

- apakšslāņa līmēšana ( p.13,25 darba uzdevuma).

8. Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

9. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā (oktobrī un aprīlī ) garantijas laikā tiek apsekots.

Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

10. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

11. Darbu veikšana laiks – 2014.gada jūnijs- jūlijs.

12. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv