[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 17.jūnijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/54P
„Logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Vienības ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Vienības ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 25.jūnijam plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);
· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  tehniskiem noteikumiem (darba uzdevumam), pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.
8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;


2. Tehniskie noteikumi (darba uzdevums).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs
Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268
1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Vienības ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/54P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Vienības ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/54P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
2.pielikums
DARBA   UZDEVUMS

 Logu bloku maiņa kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Vienības ielā 11, saskaņā ar shēmu

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Koka logu bloka demontāža, būvgružu utilizācija pēc saskaņošanas ar mājas dzīvokļu īpašniekiem
	m2
	49.61

	2.
	Jauna PVC logu bloka   montāža
	m2
	49.61

	3.
	Iekšējās  palodzes uzstādīšana
	gab.
	20

	4.
	Ārējās skārda palodzes uzstādīšana
	gab.
	20

	5.
	Iekšējo logu aiļu sānu apdare un  krāsošana                                                                    
	logs
	20

	6.
	Ārējo logu aiļu sānu apdare un krāsošana
	logs
	20


Īpašie noteikumi:  

        1.  Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu   apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2.   Darbu izpildes termiņš –  2014 .g. maijs- jūnijs .

3.   Darba garantija- 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

4.  Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas .

5.  Tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

6. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








