UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2017.gada 14.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/238P

„Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Gorbunovs, tālr.654 07298

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2017. gada 18.augustam plkst. 15:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā, kur vismaz 1 (viena) darbuzņēmuma līguma līgumcena nav mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu Pieredzes aprakstā par būvdarbu līgumiem, norādīt attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Aprakstam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;

- Pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam. Pretendents finanšu piedāvājumā iesniedz parakstīto veicamo darbu un to cenu sarakstu, kas sagatavots ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Darbu sarakstā iekļauj visus darbu veidus un apjomus atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

- parakstīts Tehniskais piedāvājums:

- Veicamo būvdarbu skaidrojošs apraksts. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami veiksmīgai darba izpildei un saturā ievērojot darbu izpildes secību. Jānorāda būvdarbos izmantojamo galveno mehānismu un būvmateriālu dati (tehniskais raksturojums un īpašības). Aprakstam jāpievieno izmantojamo būvmateriālu atbilstības sertifikātu kopijas.

- Apliecinājums par garantijas termiņu vismaz 3 gadi un garantijas periodā garantijas polises iesniegšanu pasūtītājam.

- Darbu izpildes grafiks:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | _____ dienas |
| --- | --- | --- |

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Strelkova 654 07368

olga.strelkova@dzksu.lv

1. pielikums

14.08.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/238P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/238P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2017/238P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas  Vienības ielā 38,  Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

14.08.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/238P

DARBA  UZDEVUMS

Autostāvvietas ierīkošanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā

Veikt dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā autostāvvietas ierīkošanas darbus saskaņā ar apliecinājuma kartēm.

- AUTOSTĀVVIETAS IERĪKOŠNAS DARBI

(saskaņā ar apliecinājuma karti „Autostāvvietas ierīkošana  Vienības ielā 38, Daugavpilī”.)

I.I. AUTOSTĀVVIETAS IERĪKOŠNAS DARBI

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Būvlaukuma sagatavošanas darbi |
| 1 | Būvlaukuma ierīkošana atbilstoši DOP | gab. | 1 |
| II Būvdarbi |
| 1 | Zemes klātnes ierakuma izveide, liekās grunts noņemšana, | m³ | 296.0 |
|  | aizvedot grunti uz atbērtni |  |  |
| 2 | Esošā asfaltbetona seguma demontāža | m² | 140.0 |
| 3 | Esošā bruģa seguma demontāža | m² | 8.0 |
| 4 | Esošo betona apmaļu demontāža | m | 145.0 |
| 5 | Vieglo automašīnu stāvvietu izbūve | m² | 502.7 |
| 5.1. | Salturīgā slāņa izbūve, h=45 cm | m² | 528.2 |
| 5.2. | Šķembu nesošās kārtas izbūve 0/45, h=20 cm | m² | 528.2 |
| 5.3. | Asfaltbetona seguma izbūve Acb-16, 6 cm | m² | 502.7 |
| 5.4. | Betona apmaļu ierīkošana A1000.300.150 uz C16/20 pamata | m | 180.0 |
| 5.5. | Esošās kanalizācijas akas atjaunošana, jauna kaļamā ķeta vāka izbūve | gab. | 1 |
| 5.6. | Kabeļu ievietošana PVC aizsargčaulā d.100 | m | 18 |
| 6 | Atkritumu konteinera novietnes izbūve | m² | 14.0 |
| 6.1. | Salturīgā slāņa izbūve, h=45 cm | m² | 14.0 |
| 6.2. | Šķembu nesošās kārtas izbūve 0/45, h=20 cm | m² | 14.0 |
| 6.3. | Betona bruģakmens seguma izbūve (200x100x80 mm), pelēks | m² | 14.0 |
| 7 | Aprīkojums un satiksmes organizēšana |  |  |
| 7.1. | Ceļa zīme Nr.532, 815, 842 | kompl. | 2 |
| 7.2. | Stāvvietu krāsojuma izveide | m | 151 |
| 8 | Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana |  |  |
| 8.1. | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d. 1000 mm, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa ar iebūvēs dziļumu līdz 2.0 m ar vāku paredzēto izbūvei zaļajā zonā | kompl. | 2 |
| 8.2 | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, būvgrāvī, virs gruntsūdens līmeņa, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.7m, ar iebūvēs dziļumu līdz 2.0 m. | kompl. | 1 |
| 8.3. | Aizsargčaulas montāža PP OD 200mm caurules iebūvei grodu akas sienā | gb. | 5 |
| 8.4. | Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana OD 200mm ar iebūvēs dziļumu līdz 2.0 m. | m | 30.7 |
| III Labiekārtošana |
| 1.1. | Betona apmaļu ierīkošana A1000.300.150 uz C16/20 pamata | m | 13.0 |
| 1.2. | Betona bruģakmens (H=60mm) ierīkošana | m² | 10.0 |
| 1.3. | Nožogojuma ap sadzīves atkritumu konteineriem ierīkošana: |  |  |
| 1.3.1. | Krāsoti koka dēļi 25x120x2415 | gab. | 16 |
| 1.3.2. | Krāsoti koka dēļi 25x120x1525 | gab. | 16 |
| 1.3.3. | Krāsoti koka brusas 50x50x1450 | gab. | 7 |
| 1.3.4. | Metāla stabi 100x100x2250mm, t=3,0mm | gab. | 5 |
| 1.3.5. | Stabu pamatu betonējums: betons C20/25 | m³ | 0.2 |

I.II. AUTOSTĀVVIETAS IERĪKOŠNAS DARBU LABIKĀRTOŠANA AR ZĀLIENA IERĪKOŠANU

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Labiekārtošana ar zālienu ierīkošanu |
| 1.1 | Auglīgas augsnes atjaunošana h=10cm | m² | 460 |
| 1.2. | Koki - zviedru pīlādzis | gab. | 5 |

- CEĻA ATJAUNOŠANA

(saskaņā ar apliecinājuma karti „Ceļa asfalta seguma atjaunošana pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī”.)

II.I. ATJAUNOŠANAS DARBI.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aprīkojums un satiksmes organizēšana |  |  |
| 1.1. | Ceļa zīme Nr.326 | gab. | 2 |
| 1.2. | Ceļa zīme Nr.842 | gab. | 2 |
| 2 | Nožogojuma izbūve saskaņā ar ĢP-4 Lapu | gab. | 8 |

Pretendentam savā piedāvājumā obligāti sadalīt izmaksas par:

| Nr. | Darba nosaukums | Summa |
| --- | --- | --- |
| I. | Autostāvvietas ierīkošanas darbi |  |
| I.I. | Autostāvvietas ierīkošanas darbi |  |
| I.II. | Autostāvvietas ierīkošanas darbu labiekārtošana ar zāliena ierīkošanu. |  |
|  | KOPĀ bez PVN |  |
|  | KOPĀ AR PVN |  |
| II. | Ceļa atjaunošana |  |
| II.I. | Atjaunošanas darbi |  |
|  | KOPĀ bez PVN |  |
|  | KOPĀ AR PVN |  |
|  | PAVISAM KOPĀ bez PVN |  |
|  | PAVISAM KOPĀ ar PVN |  |

Īpašie noteikumi:

- Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ceļu būvniecības nozarē, ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī jābūt apdrošinātiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Pirms darbu veikšanas obligāti izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu un saskaņot to ar SIA „DDzKSU” un ar citu iestāžu nepieciešamajiem speciālistiem. Sniegt pēc SIA „DDzKSU” speciālistu lūguma visus nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai no Daugavpils pilsētas un būvniecības departamenta, ka arī objekta nodošanai ekspluatācijā. Uzsākt būvdarbus bez būvatļaujas ir aizslēgts!

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Būvdarbus veikt ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.

- Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru Pasūtītāja pārstāvis paraksta objekta apsekošanas laikā, ja nav konstatēti trūkumi.

- Jāiesniedz garantijas periodā garantijas polisi uz 3 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 5.pielikumu).

- Paredzamais darbu izpildes periods – 2017.gads.

- Darbu izpildes termiņš – labvēlīgajos laika apstākļos, 50 (piecdesmit) kalendāras dienas, pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikāciju. Gadījumā, ja tiek konstatēta neatbilstība starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.

3.pielikums

14.08.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/238P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/238P prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumcenu EUR bez PVN:

______________________________ (_________________)

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

Pielikumā: Veicamo darbu saraksts uz ___lapām.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv